## Slide 1: Planificando con RUP
Curso profesional de Ingeniería de software I
@asullom | Angel Sullon Macalupú | 2015-1 | Perú
Unidad 1 Modelos de desarrollo de software

## Slide 2: Objetivo
Entender las actividades y documentos (artefactos) de planificación de la metodología RUP
Contenido:
  Introducción a RUP
  Plan de desarrollo de software

## Slide 3: Introducción
Sistemas complejos
Necesidad de procesos, métodos y herramientas.
  Guía para ordenar las actividades de un equipo.
  Dirección de las tareas de cada desarrollador por separado y del equipo como un todo.
  Especificación de los artefactos que deben ser desarrollados.
  Criterios para el control y la medición de los productos y actividades del proyecto.

## Slide 4: Características del RUP
Está basado en componentes e interfaces bien definidas
Utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (UML)
Aspectos característicos:
  Dirigido por casos de uso
  Centrado en la arquitectura
  Iterativo e incremental

## Slide 5: Iteración
  Planificación
  Requisitos
  Análisis
  Diseño
  Implementación
  Prueba
  Evaluación de la iteración

## Slide 6: Estructura del RUP

## Slide 7: Fases del proceso:
  Inicio: Objetivos del ciclo de vida
    Establecer ámbito del sistema
    Reducir peores riesgos
    Preparar el análisis del negocio
  Elaboración: Arquitectura del ciclo de vida
    Obtener línea base de la arquitectura
    Capturar mayoría de requisitos
    Reducir siguientes riesgos
  Construcción: Funcionalidad operativa inicial
    Desarrollo del sistema entero
  Transición: Versión del producto
    Producto preparado para su entrega al usuario
    Se enseña a los usuarios a utilizarlo

## Slide 8: Estructura del RUP completo

## Slide 9: Plan de desarrollo de software
El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la información necesaria para controlar el proyecto.
Se describe el enfoque de desarrollo del software.
Ver documento anexo (ejemplo)